人工智能实训 II  项目企划书

基于 RAG 的西南财经大学教务智能问答系统

—— 知识库构建、可溯源问答与模块化协作开发

| 项目要素 | 拟定内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 RAG 的西南财经大学教务智能问答系统 |
| 对应课程样例 | 样例项目 12 · 基于检索增强生成（RAG）的智能问答系统 |
| 选题类型 | 面向真实校园场景的领域知识问答系统 |
| 拟交付形态 | 知识库 + FastAPI 后端服务 + 客户端 + 评估报告 |
| 团队规模 | 4 人（按模块 A / B / C / D 分工） |
| 计划周期 | 8 周 |
| 核心设计原则 | 可信优先：只依据知识库作答、强制引用溯源、 按学院年级过滤、证据不足即拒答 |

# 目录

# 一、项目简介

西南财经大学的培养方案、推免（保研）细则、学籍管理规定等教务文件，分散在教务处、研究生院、研究生招生网与各学院官网上，存在三重检索障碍：培养方案一届一发，按学院和专业各不相同；推免分“推荐”（本院细则，决定有没有资格、综合成绩怎么算）与“接收”（目标学院细则，决定对方要不要你）两套文件且每年更新；学籍与学分认定规则又分散在校级规章中。学生想搞清楚“我这种情况适用哪一条”，需要在多个网站、多份文件、多个年份版本之间来回比对，成本极高。

本项目拟将这些官网公开文件构建为结构化知识库，基于检索增强生成（RAG）实现教务政策智能问答系统：学生选择自己的学院、入学年级与专业后用自然语言提问（如“我挂过一门课重修通过了还能保研吗”“金融科技这门课算不算专业选修学分”），系统在其适用范围内检索相关条款、由大语言模型生成回答，且每个论断都标注来源——点击即可查看原文条款、原文件页码与官网出处链接。

需要特别说明本项目的立项动机：教务问题直接把问题抛给通用大模型是行不通的——模型会给出看似合理、实则编造的答案，而一旦答错（例如把毕业最低学分说错 3 分），代价由学生承担。因此本项目的技术重点不在“让系统能回答问题”，而在“让系统在没有把握时敢于承认不知道”。这也是我们选择这一选题的核心价值所在。

系统无需模型训练，大语言模型可选 API 或本地量化部署，单台 RTX 4060 Laptop（8GB）完全够用；全部数据来自学校官网公开渠道并逐一登记来源，不涉及任何个人信息。

## 1.1 与课程样例要求的对应关系

本项目直接对应课程样例项目 12「基于检索增强生成（RAG）的智能问答系统」，五条实训要求逐条落实：

| 样例要求 | 本项目的落实计划 |
| --- | --- |
| （1）构建领域知识库 | 采集西南财经大学校级与院级教务文件（培养方案、推免细则、学籍管理规定等）， 完成解析、条款级切分、表格结构化、适用范围元数据标注 |
| （2）实现向量化检索 | bge-large-zh-v1.5 向量化 + FAISS 索引，叠加学院/年级范围过滤与 BM25 关键词融合 |
| （3）搭建 RAG 框架 | 自行实现「查询 → 范围过滤检索 → 上下文组装 → 受约束生成 → 引用映射」完整管线 |
| （4）实现智能问答功能 | FastAPI 后端 + 客户端，支持连续追问，回答带来源角标与官网链接 |
| （5）评估回答准确性与可信度 | 自建分类型测试集人工评分（正确率 / 幻觉率 / 拒答正确率）； 引用溯源与范围过滤本身即为可信度机制 |

# 二、项目目标

## 2.1 知识目标

- 理解 RAG 完整原理：文本向量化、语义检索、上下文注入与受约束生成；

- 掌握多来源、多版本公文类文档的采集、解析、切分与元数据组织方法；

- 理解大模型幻觉的成因，以及引用溯源、范围过滤、拒答机制等抑制手段；

- 理解检索式问答的能力边界：哪类问题适合向量检索，哪类必须由结构化查询承担。

## 2.2 能力目标

- 能够完成真实场景领域知识库的构建全流程（采集 → 解析 → 切分 → 入库 → 索引）；

- 能够实现并调优检索管线（切分粒度、范围过滤、top-k、混合检索权重）；

- 能够按接口契约分模块协作开发并完成集成；

- 能够开发前后端分离的问答演示系统。

## 2.3 素质目标

- 培养面向真实用户需求的产品化思维与数据合规意识；

- 建立“宁可拒答，不可误答”的工程价值判断；

- 提高团队接口协作与成果表达能力。

# 三、总体技术路线

整体流程如下，各环节的产出即为下一环节的输入，模块间以文件与接口契约解耦：

数据收集（教务处/研招网/各学院官网，登记来源 URL 与适用范围） ↓ 整理入库（格式统一 → 版本甄别 → 目录命名规范 → sources.csv） ↓ 文档解析（docx/pdf → 结构化文本，表格 → Markdown，扫描件 OCR） ↓ 条款感知切分 + 元数据标注（文件/条款/学院/年级/年份/页码/URL） ↓ 向量化入库（bge 中文向量模型 + FAISS） ↓ 检索管线（学院年级范围过滤 → 语义检索 + BM25 融合） ↓ 受约束生成（LLM + 强制引用标注 + 拒答指令） ↓ 引用映射（角标 → 原文条款 + 页码 + 官网链接） ↓ 问答系统（FastAPI + 客户端 + 引用面板） → 评估与演示

## 3.1 关键设计决策：为精确类问题预留结构化通道

在技术调研阶段我们判断，纯向量检索难以可靠回答“某专业某模块最低要修多少学分”这类问题——因为答案往往分散在表格与表下小字脚注中，语义相似度无法保证取到正确的那一行，而这类问题恰恰是学生最常问、也最不容出错的。

因此本项目在架构上预留两条并行的事实通道，由程序（而非模型）判定走哪一条：

| 通道 | 拟承担的问题类型 | 数据形态 |
| --- | --- | --- |
| 结构化精确查询 | 课程列表、课程代码、学分、开课学期、 课程性质、模块最低学分 | 从培养方案表格抽取为关系表， 用参数化 SQL 查询 |
| 向量语义检索 | 培养目标、推免规则、学籍管理、考试纪律、 英语免修等文字性制度 | 条款级切分 + 向量索引 |
| 两者组合 | 既需精确数据又需制度解释的复合问题 | 先取事实，再由 LLM 串联解释 |
| 澄清追问 | 缺少必要上下文（如未指明专业）的问题 | 主动追问而非猜测 |

与之配套的一条硬约束是：只有当结构化查询覆盖完整且具备页码证据时，才可以把“查不到”解释为“学校没有此规定”；覆盖不足时必须转向量检索，两者都无证据时明确说明证据不足。绝不允许把“我们没抽取到”表述成“学校没有规定”。

## 3.2 可信性设计：五道相互独立的防线

本项目将“回答可信”拆解为五道防线，任何一道失效时其余仍然生效：

| 防线 | 拟实现的机制 | 防止的失效模式 |
| --- | --- | --- |
| ① 范围过滤 | 检索前按学院/年级/专业过滤， 且过滤发生在排序之前 | 拿别人的规定回答你的问题 |
| ② 事实来源隔离 | LLM 不生成也不执行查询语句； 学校事实只能来自程序组装的证据包 | 模型编造课程或学分 |
| ③ 引用强制映射 | 回答中的 [n] 角标必须映射到真实知识块 ID， 标题与链接由可信存储按 ID 重建 | 伪造来源或链接 |
| ④ 程序化事实校验 | 生成后逐项复核课程集合、学分、学期、 引用有效性与原表泄漏 | 数值与原文不符 |
| ⑤ 拒答机制 | 证据不足时明确拒答， 并列出已登记的官方入口 | 把不知道说成知道 |

# 四、技术栈与环境

| 层次 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言/环境 | Python 3.12 + venv | 全模块统一；注意需 3.12 以上以使用新版语法特性 |
| 文档解析 | python-docx；pdfplumber（含表格提取）； PaddleOCR（仅扫描件兜底） | 优先收集 docx / 文字版 pdf，解析质量最高 |
| 向量模型 | BAAI/bge-large-zh-v1.5 （sentence-transformers） | 中文检索效果好，约 1.3GB 显存，也可 CPU 离线编码 |
| 向量库 | FAISS（faiss-cpu） | 知识块数万条，精确检索毫秒级 |
| 关键词检索 | rank_bm25 + jieba | 课程代码、条款编号等精确词兜底 |
| 结构化存储 | SQLite | 课程与培养要求需要精确关系查询，非向量检索所长 |
| 大语言模型 | 方案一（推荐）：API（DeepSeek / 通义千问等 OpenAI 兼容接口） 方案二：Ollama 本地 qwen2.5:7b-instruct | API 稳定便宜；本地约 5GB 显存可离线演示。 拟采用用户自带 Key（BYOK）模式，服务端不持有密钥 |
| 后端 | FastAPI + Uvicorn | 异步友好，自带 OpenAPI 文档 |
| 客户端 | 方案一：原生 HTML/JS + marked.js（零构建） 方案二：原生 iOS 客户端（SwiftUI） | 先以网页保证可演示， 有余力则开发移动端提升完成度 |
| 工程协作 | Git + GitHub（分支按模块） | main 只放可运行稳定版，日常走 dev |

## 4.1 环境准备

python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate pip install sentence-transformers faiss-cpu rank_bm25 jieba \ pdfplumber python-docx fastapi uvicorn openai tqdm

# 五、数据集收集与整理

这是项目的第一优先级工作，知识库质量决定整个系统的上限。西南财大的教务文件分布在校级职能部门和各学院两层，收集时必须同时记录“来源 URL”和“适用范围”（哪个学院、哪一届），后者是检索过滤的依据。

## 5.1 需要收集的文件

| 层级 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 校级 | 《西南财经大学本科学生学籍管理规定》 | 成绩、重修、学籍、毕业条件的总依据，全校适用 |
| 校级 | 《关于制订 20XX 级本科人才培养方案的指导性意见》 及当年《本科生人才培养方案》汇总册 | 教务处按入学年级发布，是学分类问题的核心依据 |
| 校级 | 《西南财经大学推荐免试研究生管理办法》 | 推免的校级总纲，各学院细则均据此制定 |
| 校级 | 学分认定/课程替代、辅修、转专业等管理办法 | 教务处规章制度栏目，可选补充 |
| 院级 | 本学院各年级本科培养方案（近 3~4 届） | 一届一发，按团队成员所在学院/专业收集 |
| 院级 | 本学院《推荐免试研究生工作实施细则》（近 2 年） | 每年约 9 月发布，决定推荐资格与综合成绩算法 |
| 院级 | 目标学院《接收推荐免试研究生工作细则》（近 2 年） | 回答“保研到某学院要什么条件”类问题，可选 |

范围建议：以团队成员所在的 1~2 个学院为主（如计算机与人工智能学院），文件总量约 15~25 份——足够支撑系统与答辩，又不会让人工校对失控。系统架构支持后续任意扩展学院，若进展顺利可扩至全校培养方案总册。

## 5.2 收集渠道地图

| 渠道 | 网址 | 找什么、怎么找 |
| --- | --- | --- |
| 学校主页 - 管理与服务部门 | www.swufe.edu.cn/glyfwbm.htm | 全部职能部门官网的跳转入口， 从这里进最保险 |
| 教务处 | jwc.swufe.edu.cn | 培养方案与本科教学制度的权威来源； 站内找“人才培养/教学运行/规章制度” |
| 研究生院 | graduate.swufe.edu.cn | 研究生学籍与培养制度； 推免管理办法可能在此或教务处发布 |
| 研究生招生网 | yz.swufe.edu.cn | 每年《推免生接收工作通知》 及各学院接收细则汇总 |
| 计算机与 人工智能学院 | it.swufe.edu.cn | “人才培养→本科生教育”找培养方案； “通知公告”每年 9 月找推免细则 |
| 本科招生网 | zb.swufe.edu.cn | “学院专业”页有全部学院列表， 用于定位任意学院官网 |

## 5.3 收集操作指南

各学院官网结构不同，但栏目命名有规律，按以下顺序一般 10 分钟内能定位一份文件：

- 栏目直达：查看“人才培养/教育教学/本科生教育”找培养方案，“通知公告/学生工作”按 9~10 月发文时间倒查找推免细则；

- 站内搜索：官网右上角搜“培养方案”“推免”“推荐免试”；

- 搜索引擎定向检索（最有效的兜底）：site:swufe.edu.cn 培养方案 2023级、site:swufe.edu.cn filetype:pdf 推荐免试；

- 从汇总页反查：教务处年度培养方案专题页与研招网推免通知通常已汇总全校清单，顺藤摸瓜比逐个学院翻更快；

- 立即登记：找到文件马上填入 sources.csv，记录页面 URL 与附件下载 URL——引用溯源展示的就是这两个链接，漏记等于返工。

版本甄别：培养方案认“入学年级”（2023 级学生只适用 2023 级方案）；推免细则认“发文年份”，收最近两年、以最新为“现行”，上一年标“历史”。

格式优先级：docx ＞ 文字版 pdf ＞ 网页正文 ＞ 扫描版 pdf。扫描件先放 raw/scanned/ 待 OCR 处理。

## 5.4 整理规范

data/raw/ ├── school/ # 校级文件 │ ├── 校级_学籍管理规定_2021修订.docx │ └── 校级_推免管理办法_2024.pdf ├── it/ # 计算机与人工智能学院 │ ├── 院级_计科培养方案_2023级.pdf │ └── 院级_推免实施细则_2024.pdf └── scanned/ # 待 OCR 的扫描件 data/sources.csv # 每份文件一行：文件名、层级、学院、年级、 # 年份、状态(现行/历史)、page_url、file_url

# 六、模块划分与接口契约

项目按四个模块并行开发。接口契约必须在开工前冻结，任何字段变更（哪怕一个字段名）都要先在群里同步并更新契约文档，再改代码；接口争议以契约文档为裁决标准。

| 模块 | 职责 | 交付物 | 对下游的承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 数据与知识库 | 文件采集、解析、条款感知切分、 表格结构化、元数据标注 | chunks.jsonl sources.csv | 知识块格式契约 （12 字段） |
| B 检索与路由 | 向量化、FAISS 索引、BM25 融合、 范围过滤、意图路由 | index.faiss retriever 模块 | retrieve() 检索接口 |
| C 生成与校验 | 提示词设计、受约束生成、 引用映射、事实校验 | generation 模块 | answer() 生成接口 |
| D 应用与集成 | HTTP 接口、会话管理、客户端、 评估脚本、集成与部署 | server + 客户端 评估报告 | HTTP 接口契约 |

## 6.1 契约一：知识块格式（模块 A 产出）

{"chunk_id": "it_py2023_017", "text": "《计算机科学与技术专业2023级培养方案》毕业要求：须修满165学分…", "doc_title": "计算机科学与技术专业2023级培养方案", "article": "四、毕业要求", "level": "院级", "college": "计算机与人工智能学院", "cohort": "2023", "year": 2023, "status": "现行", "page_url": "https://it.swufe.edu.cn/...", "file_url": "https://...pdf", "is_table": false}

- cohort：适用入学年级，非年级类文件填“不限”；

- level：校级 / 院级；status：现行 / 历史；校级块的 college 统一填“全校”；

- is_table=true 的块，text 为 Markdown 表格，块首带一句表格说明；

- page_url 为通知页、file_url 为附件直链，两个都要记，缺一则溯源功能不完整。

## 6.2 契约二：检索接口（模块 B 提供）

retrieve(query: str, top_k: int = 5, college: str = None, cohort: str = None) -> list[dict] # 过滤规则：保留 (college ∈ {全校, 用户学院}) # 且 (cohort ∈ {不限, 用户年级}) # 且 status == 现行 的块，再做语义 + BM25 融合排序 # 注意：过滤必须发生在排序之前 # 返回：契约一的全部字段 + score（归一化到 0~1）

## 6.3 契约三：生成接口（模块 C 提供）

answer(query, chunks, college=None, cohort=None) -> { "answer_md": "有不及格记录者原则上不具备推免资格[1]，但重修…[2]", "citations": [{"marker": 1, "chunk_id": "...", "doc_title": "...", "article": "第四条", "quote": "原文片段", "page_url": "...", "file_url": "..."}], "refused": false }

## 6.4 契约四：HTTP 接口（模块 D 提供）

POST /ask {"question": "...", "college": "...", "cohort": "...", "major": "...", "session_id": "..."} → {answer_md, citations, retrieved, refused, latency_ms} GET /options → 可选学院、年级、专业列表 GET /source/{chunk_id} → 知识块完整原文与链接

# 七、各模块实现方案

## 7.1 模块 A：数据与知识库

- 解析：docx 用 python-docx 按段落与表格遍历；pdf 用 pdfplumber，表格单独提取为 Markdown；扫描件走 OCR 兜底并人工抽检；

- 切分：以条款为最小语义单元（“第X条”“（一）”等标题模式），单块目标长度约 500 字；表格整体成块不拆散，块首补一句说明表格内容的自然语言；

- 元数据：每块继承文件级的学院、年级、年份、状态与 URL，并记录条款标题与原文件页码；

关键要求：任何从表格抽取的数值型规则（尤其是最低学分），都必须同时保存原文、证据块 ID 与物理页码，不能只保存一个数字——否则错误无法被发现，也无法被验证。

## 7.2 模块 B：检索与路由

- 向量化：bge-large-zh-v1.5 对每个块编码，建 FAISS 索引；查询侧按模型要求加检索前缀；

- 混合检索：语义相似度与 BM25 分数归一化后加权融合，权重通过测试集调优；

- 范围过滤：先按学院/年级/状态过滤候选集再排序，杜绝“别人的规定排到前面”；

- 意图路由：判断问题属于精确事实类、制度解释类、复合类还是需要澄清，决定后续走哪条通道。

## 7.3 模块 C：生成与校验

- 提示词：系统提示中明确“只依据提供的条款作答”“每个论断后标注 [n]”“无法从条款中得出结论时明确说明查不到”；

- 上下文组装：按分数拼接条款，控制总长度，为每块编号以便模型引用；

- 引用映射：解析回答中的 [n] 角标，映射回 chunk_id，并由程序（而非模型）重建标题与链接；

- 事实校验：生成后程序复核课程集合、学分数值、开课学期是否与证据一致，引用是否有效，是否泄漏了未经解释的原始表格。

## 7.4 模块 D：应用与集成

- HTTP 服务：FastAPI 实现契约四接口，提供 /docs 交互文档；

- 桩/真切换：开发期先用桩数据跑通全链路，B/C 就位后一行配置切换为真实实现，避免相互阻塞；

- 客户端：先做网页版保证可演示；有余力则开发原生 iOS 客户端，支持引用面板、连续追问与语音输入；

- 评估：实现批量提问脚本，输出待人工评分表；

- 部署：容器化编排（应用 + 缓存 + 反向代理），并做基本的健康检查与限流。

# 八、开发步骤与时间排期

总周期 8 周。排期遵循一条原则：数据先行——知识库质量决定系统上限，前两周必须把数据打牢，后续模块才有意义。

| 周次 | 阶段目标 | 各模块任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 选题冻结 契约冻结 | 全员：确定收集范围、冻结四份接口契约、 搭好仓库与分支规范 | 契约文档定稿 |
| 第 2 周 | 数据采集 | A：按渠道地图收集 15~25 份文件， 登记 sources.csv；其余模块搭骨架与桩数据 | 原始文件入库 |
| 第 3 周 | 解析与切分 | A：解析、条款切分、表格结构化、元数据标注 B：调研向量模型与索引方案 | chunks.jsonl 产出 |
| 第 4 周 | 检索管线 | B：向量化、建索引、实现范围过滤与 BM25 融合 C：设计提示词、跑通生成 D：HTTP 接口与网页前端 | 检索接口可用 |
| 第 5 周 | 首次集成 | D 主导：桩切真，跑通端到端问答 A：补齐缺失文件与元数据 | 端到端可演示 |
| 第 6 周 | 可信性加固 | C：引用映射、事实校验 B：过滤与排序调优 A：数值型规则补页码证据 | 五道防线到位 |
| 第 7 周 | 评估与优化 | D：批量评估、人工评分、汇总指标 全员：按评估结果针对性优化 | 评估报告初稿 |
| 第 8 周 | 收尾与答辩 | 客户端完善、部署、文档整理、 演示脚本与答辩材料准备 | 结项交付 |

## 8.1 协作规范

- 分支：main 只放可运行稳定版；日常开发走 dev；大功能开 feat/xxx，合入 dev 后删除；

- Commit：「类型: 描述」，类型限 feat / fix / docs / refactor / test / chore；

- PR 只改自己模块的目录，不许改别人目录；

- 先写 CHANGELOG 再提交，commit 与记录一一对应；

- 合并顺序：A（数据先行）→ B → C → D，D 最后合并并完成首次真实集成。

# 九、预期成果与验收标准

## 9.1 预期交付物

| 交付物 | 预期规模 / 形态 |
| --- | --- |
| 领域知识库 | 15~25 份官方文件解析入库，条款级知识块若干千条， 每块带完整溯源元数据（力争扩展至全校培养方案总册） |
| 检索与生成管线 | 可运行的 retrieve() 与 answer() 实现， 支持范围过滤、混合检索与受约束生成 |
| 问答系统 | FastAPI 后端 + 客户端，支持连续追问、 引用角标点击查看原文与官网链接 |
| 评估报告 | 分类型测试集人工评分结果， 含正确率、幻觉率、拒答正确率三项指标 |
| 项目文档 | 接口契约、架构说明、运行手册、CHANGELOG |
| 演示材料 | 演示脚本、答辩 PPT |

## 9.2 验收标准

以下为结项时应达到的可量化标准，其中前三项为必达项：

| 验收项 | 标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 回答正确率 | 分类型测试集人工评分 正确率 ≥ 70% | 三级评分：正确(2分)/部分(1分)/错误(0分) |
| 引用可溯源 | 学校事实类回答 100% 带有效角标 | 随机抽检，逐条点开核对原文与链接 |
| 拒答正确率 | 库外陷阱题正确拒答率 ≥ 80% | 专门设计知识库未覆盖的问题集 |
| 幻觉控制 | 不出现知识库中不存在的 条款、数字或文件名 | 单独计数，出现即记为严重缺陷 |
| 范围过滤有效性 | 同一问题在不同学院/年级下 返回对应版本的条款 | 构造跨年级对照题验证 |
| 响应性能 | 检索环节延迟 < 500ms； 端到端（含 LLM）< 20s | 批量脚本统计 |

## 9.3 评分标准（人工三级）

- 正确（2 分）：要点全部命中，数字与原文一致，引用指向正确条款；

- 部分（1 分）：要点部分命中或引用不完整，但无错误信息；

- 错误（0 分）：关键信息错误、编造条款或数字，或该拒答而未拒答；

- 幻觉：回答中出现知识库不存在的条款、数字或文件名，单独计数；

- 拒答正确率：库外陷阱题中正确拒答的比例。

# 十、风险与对策

以下风险在立项阶段即已识别，并为每项预设了对策与触发条件：

| 风险 | 可能后果 | 预防与应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 文件收集不全 或版本混淆 | 系统答非所问， 或用旧版本回答新生的问题 | 收集时强制登记年级与状态字段； 以“入学年级”而非“发布年份”判定培养方案适用性； 第 2 周末做一次全员交叉核对 |
| 表格与脚注 抽取错误 | 把课程目录总学分误当成 毕业最低要求，答案偏高 | 数值型规则必须同时保存原文、证据块 ID 与页码； 禁止把选修课目录总学分自动当作最低学分； 建立“最低学分/目录学分/规则原文/证据 ID” 四字段一致性检查 |
| 扫描件 OCR 质量差 | 知识块含乱码， 检索与引用不可用 | 格式优先级 docx ＞ 文字版 pdf； 扫描件单独目录、人工抽检； 质量不达标则放弃该文件而非带病入库 |
| 大模型产生幻觉 | 编造条款或数字， 且看起来很可信 | 五道防线（范围过滤、事实隔离、引用强制、 程序校验、拒答）； 模型只负责理解与表达，事实由程序提供 |
| LLM 服务不可用 或额度耗尽 | 演示当天无法生成回答 | 保留 Ollama 本地模型作为备用方案； 采用 BYOK 模式分摊额度； 保留确定性降级链路，无模型时仍可返回结构化事实 |
| 模块间接口 理解不一致 | 集成阶段大量返工 | 开工前冻结四份契约并写入文档； 开发期用桩数据先跑通全链路； 第 5 周安排专门的集成周而非留到最后 |
| 进度落后 | 结项时功能不完整 | 按“数据先行”排期，前两周打牢数据； 客户端分两档（网页保底、iOS 加分）； 每周固定同步一次进度 |
| 数据合规 | 涉及个人信息或 非公开文件 | 只采集官网公开渠道文件并逐份登记来源； 不采集任何学生个人数据； 不持有用户的模型 API 密钥 |

# 十一、可行性分析

## 11.1 技术可行性

本项目无需模型训练，核心技术均有成熟开源实现：向量模型、向量库、关键词检索、后端框架皆为业界常用组件，团队在课程前序内容中已接触过 RAG 的基本概念。最主要的技术挑战在于表格与脚注的结构化抽取，属于工程细致度问题而非技术难题，可通过“先覆盖主要专业、逐步扩展”的策略控制风险。

## 11.2 资源可行性

- 算力：向量编码可在 CPU 完成；本地模型方案约需 5GB 显存，单台 RTX 4060 Laptop（8GB）即可满足；

- 数据：全部来自学校官网公开渠道，无需申请权限，无采购成本；

- 模型：采用 BYOK 模式，成本由使用者自担；开发期用少量 API 额度即可。

## 11.3 应用价值

与多数课程项目不同，本项目面向的是团队成员自身每学期都会遇到的真实问题——选课时算学分、保研季查细则、转专业问条件。这意味着系统的正确性有天然的检验者，我们自己就是第一批用户，也最清楚答错的代价。这一点将促使项目在“可信”而非“炫技”的方向上投入。

# 十二、参考资料

- 西南财经大学教务处（jwc.swufe.edu.cn）：本科人才培养方案、教学管理规章制度

- 西南财经大学研究生院（graduate.swufe.edu.cn）：推荐免试研究生管理办法

- 西南财经大学研究生招生网（yz.swufe.edu.cn）：推免生接收工作通知与各学院细则

- 各学院官网：本科培养方案与推免工作实施细则

- BAAI/bge-large-zh-v1.5 模型卡与使用文档（Hugging Face）

- FAISS 官方文档：索引类型选择与相似度检索

- FastAPI 官方文档：接口定义、依赖注入与自动化文档

- Lewis et al., Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, 2020